	Przedmiar robót - PR

Tom 3 - część 2



	Inwestycja:
Inwestor:




	PRZEBUDOWA KOMORY ROZDZIAŁU WODY ZBIORNIKÓW WODY PITNEJ 2 X 500 M3 Z RUROCIĄGAMI TECHNO-LOGICZNYMI ORAZ WYMIANĄ ODCINKA RUROCIĄGU WODY CZYSTEJ DN 500

Tarnobrzeskie Wodociągi Spółka z o.o. 

ul. Wiślna 1, 39-400 Tarnobrzeg



	TOM 3 - część 2
PRZEDMIAR ROBÓT - PR


1. Nazwy i kody WSZ robót objętych przedmiarem

· 45100000-8
Przygotowanie terenu pod budowę

· 45200000-9
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 


budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej 
                             i wodnej

· 45300000-0
Roboty w zakresie instalacji budowlanych

· 45400000-1
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

2. Preambuła
Niniejszy Przedmiar  Robót  powinien  być  odczytywany  w  powiązaniu  ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Dokumentacją Projektową oraz 
w oparciu o dokonaną wizję lokalną w  terenie.

Krótkie opisy w poszczególnych pozycjach Przedmiaru Robót, przedstawione są tylko dla celów identyfikacyjnych,  a  wyceniając  je,  należy odnosić się do Umowy, Specyfikacji Technicznych  Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz Dokumentacji Projektowej w celu uzyskania  pełnych wskazówek, informacji, instrukcji lub opisów robót.

Przyjmuje się, że pozycje Przedmiaru Robót są elementami pomocniczymi  do wyceny. Podstawą wyceny jest projekt budowlany i wykonawczy. Ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę w pozycjach Przedmiaru Robót muszą zawierać  wszystkie  koszty  kompletnego  wykonania  robót  jak  i  koszty  związane między innymi z: 

· pełnieniem obowiązków wynikających z umowy i wszystkich jego zobowiązań, wymagań  związanych  z  prowadzeniem  robót  wyspecyfikowanych  w  umowie i/lub wynikających z Umowy;
· kosztami  pomiarów,  prób,  badań,  analiz  laboratoryjnych,  kamerownia, odbiorów, oznakowania oraz wszelkimi kosztami z tym związanymi;
· kosztami inspekcji zakładów produkujących dostarczane materiały i urządzenia przeprowadzanych przez Zamawiającego;
· kosztami dostawy, magazynowania, zabezpieczenia, ubezpieczenia materiałów 
i urządzeń oraz wszelkimi kosztami z tym związanymi, −  sprzętem i urządzeniami, jego dostawą, utrzymaniem, zasilaniem, rozruchem, serwisem  gwarancyjnym,  zużyciem  mediów  dla  potrzeb  wykonania  robót objętych Umową;
· wszelkimi  pracami  tymczasowymi,  towarzyszącymi  robotom  podstawowym  
i materiałami pomocniczymi oraz wszelkimi kosztami z tym związanymi;
· kosztami ogólnymi, zyskiem, podatkami oraz kosztami z tym związanymi;
· pracami  geodezyjnymi,  pomiarami  i  inwentaryzacją,  szkicami,  operatami, opracowaniami pomocniczymi, instrukcjami obsługi i eksploatacji, szkoleniami personelu w zakresie obsługi i eksploatacji oraz innymi pracami niezbędnymi do prawidłowego wykonania wszystkich elementów inwestycji oraz wszelkimi kosztami z tym związanymi;
· organizacją przejazdów i objazdów, projektami organizacji ruchu, oświetlenia;
· oznakowaniem, utrzymaniem, likwidacją przejazdów i objazdów oraz wszelkimi kosztami z tym związanymi;
· dostarczeniem,  zainstalowaniem,  utrzymaniem  i  demontażem  tablic informacyjnych oraz urządzeń zabezpieczających teren budowy (ogrodzenia, obarierowania, kładki, pomosty);
· ubezpieczeniem i uzyskaniem gwarancji wynikających z umowy oraz wszelkimi kosztami z tym związanymi;
· transportem  i  tymczasowym  magazynowaniem  nadmiaru  gruntu  i  innych materiałów z rozbiórki, usunięciem z odwozem nadmiaru ziemi i materiałów z rozbiórki  nienadających  się  do  ponownego  wbudowania  do  utylizacji oraz wszelkimi kosztami 
z tym związanymi;
· zabezpieczeniem  humusu,  zieleni,  wycinką  krzewów,  usunięciem  drzew, rozbiórki 
i odbudowy ogrodzeń, dróg, chodników, placów, poboczy, zjazdów, mostków,  rowów,  cieków,  zabezpieczeń  skarp,  brzegów  i  koryt  oraz  innych elementów  zagospodarowania  z  przywróceniem  do  stanu  pierwotnego  na warunkach uzgodnień z właścicielami terenu w pasie prowadzonych robót oraz wszelkimi kosztami z tym związanymi;
· urządzeniem,  utrzymaniem  i  likwidacją  zaplecza  i  magazynów  wykonawcy  i innych nie wymienionych prac przez wykonawcę, a związanych z wykonaniem kontraktu wraz 
z ich kosztami. 

Przy wycenie robót opisanych i wyszczególnionych w Przedmiarze Robót należy uwzględnić udział robót tymczasowych, prac towarzyszących, zużycie materiałów  niezbędnych  do  kompletnego  i  należytego  wykonania  prac  oraz ryzyko z tym związane. 

Sumy poszczególnych Tabeli Przedmiarów Robót powinny być przeniesione do tabeli „Zbiorcze Zestawienie Kosztów”, a ich łączna wartość winna być podana w Formularzu Oferty.

 

3. Spis działów przedmiaru robót
Dział 1

Roboty technologiczne


 

Dział 2

Roboty budowlano-konstrukcyjne 

Dział 3

Roboty elektryczne

Dział 4

Zbiorcze zestawienie kosztów
	


	
2



